OPĆINA GROŽNJAN - COMUNE DI GRISIGNANA

Umberta Gorjana 3

52429 Grožnjan - Grisignana

IZVJEŠĆE OPĆINE GROŽNJAN O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU

Ožujak 2019. godine

SADRŽAJ

1.	OPĆI PODACI	3

2.	ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM		4

3.	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE GROŽNJAN	7

4.	PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU	9

5.	MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA	9

6.	POPIS PROJEKATA ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM	10

7.	ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA	11

8.	ZAKLJUČAK	13

- OPĆI PODACI

Na području Općine Grožnjan komunalnu djelatnost javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada obavlja komunalna tvrtka 6. MAJ d.o.o.. Predmet poslovanja komunalne tvrtke su, između ostalog, sljedeće djelatnosti: oporaba otpada, posredovanje u gospodarenju otpadom, prijevoz otpada, sakupljanje otpada, trgovanje otpadom, zbrinjavanje otpada, gospodarenje otpadom, održavanje javnih površina i dr. Gradovi vlasnici i korisnici usluga komunalne tvrtke 6. MAJ d.o.o. su gradovi i općine s područja cijele Bujštine: Umag - Umago, Novigrad - Cittanova, Buje - Buie te općine Brtonigla - Verteneglio, Grožnjan - Grisignana i Oprtalj – Portole.

Osnovni podaci o Komunalnoj tvrtki:

6.MAJ d.o.o. za komunalne usluge

TRIBJE 2, 52470 UMAG – UMAGO

OIB: 56396370038

MBS: 3042073

Tel: 00385 (0)52 741 - 585, 741 - 350

Fax: 00385 (0)52 741 - 557

E-mail: info@6maj.hr

Svojim komunalnim uslugama tvrtka opslužuje čitav teritorij sjeverno od rijeke Mirne, pa sve do Dragonje, odnosno do granice s Republikom Slovenijom. Komunalna tvrtka zapošljava oko 70-ak stalno zaposlenih osoba, a područje koje opslužuje broji oko 26.200 stanovnika. Komunalna tvrtka je upisana u Očevidnik prijevoznika otpada pod brojem upisa PRV-1085 za prijevoz neopasnog i komunalnog otpada te u Očevidnik reciklažnih dvorišta za JLS Grad Umag pod brojem upisa REC-13.

Tablica 1. Opći podaci o Općini Grožnjan

| Naziv JLS | Općina Grožnjan |
| --- | --- |
| Površina JLS | 68 km2 |
| Broj stanovnika | 736 stanovnika (popis 2011. godine) |
| Naziv davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koje djeluje na području JLS | 6. MAJ d.o.o. za komunalne usluge |

Općina Grožnjan nalazi se na području Bujštine, mikro regionalne cjeline pozicionirane između rijeke Dragonje na sjeverozapadu i doline Mirne na jugu. Zajedno s Bujama, Umagom, Novigradom, Oprtljem i Brtoniglom te brojnim drugim mjestima i naseljima sačinjava područje Bujštine. Područje Općine nalazi se u središnjem dijelu ove mikroregije, 15 km od mora i 7 km jugoistočno od Grada Buja s kojim je povezana lokalnom cestom. Općina graniči s općinama Buje, Oprtalj, Motovun, Vižinada, Kaštelir i Brtonigla. Sjeverna granica Općine je ujedno i granica Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

- ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Analiza postojećeg stanja u gospodarenju otpadom na području Općine Grožnjan prikazana je u nastavku.

Građevine za gospodarenje otpadom

Na području Općine Grožnjan ne nalaze se građevine za gospodarenje otpadom

Odlagališta komunalnog odnosno građevnog otpada

Na području Općine Grožnjan ne nalazi se odlagalište otpada. Sav otpad namijenjen odlaganju odvozi se na lokaciju ŽCGO Kaštijun koji se nalazi na području Grada Pule.

Reciklažna dvorišta

Općina Grožnjan ne planira izgradnju reciklažnog dvorišta na svom području radi značajnog povećanja troškova gospodarenja otpadom ukoliko se pokrene postupak izgradnje reciklažnog dvorišta (nabava sve potrebne dokumentacije, izmjene prostorno-planske dokumentacije, nabava komunalne opreme, itd.). Osim toga, Općina nije u obvezi izgradnje reciklažnog dvorišta sukladno ZOGO-u i brojnosti stanovnika na području Općine.

Na području Općine Grožnjan se u 2018. godini pružala usluga mobilnog reciklažnog dvorišta prema rasporedu korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta komunalne tvrtke 6. MAJ d.o.o..

Tablica 2. Podaci o mobilnom reciklažnom dvorištu na području Općine Grožnjan u 2018. godini

| Mobilno reciklažno dvorište | Nabavljeno (DA)/ Planirano | Broj lokacija | Popis lokacija - naselja |
| --- | --- | --- | --- |
| Da | Da | 10 – sva naselja na području Općine | 1. 15.11.18. četvrtak Grožnjan (Kostajnica, Završje, Antonci, Makovci) 2. 20.11.18. utorak Grožnjan/Buje (Vrnjak, Kubertoni, Šterna, Martinčići, Marušići,) 3. 21.11.18. srijeda Grožnjan/Buje (Bijele Zemlje, Grožnjan, Krasica, Baredine, Lozari) |

Zeleni otoci

Broj, vrsta spremnika i lokacije zelenih otoka na području Općine Grožnjan u 2018. godini prikazani su tablicom u nastavku.

Tablica 3. Broj, vrsta spremnika i lokacije zelenih otoka na području Općine

|  | Papir | Plastika | Staklo | Naselje | Mikrolokacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GR-001 | 1 | 1 | 1 | Bakovic | Na cesti prilaz naselju |
| GR-002 | 1 | 1 | 1 | Ljubići | Ljubići |
| GR-003 | 1 | 1 | 1 | Klija | Klija |
| GR-004 | 1 | 1 | 1 | Stanica | Stanica |
| GR-005 | 1 | 1 | 1 | Peroj | Peroj |
| GR-006 | 1 | 1 | 1 | Šaltarija | Šaltarija |
| GR-007 | 1 | 1 | 1 | Sveti Ivan | Na cesti prema Lozarima |
| GR-008 | 1 | 1 | 1 | Sveti Ivan | Na glavnoj cesti prema Puli |
| GR-009 | 1 | 1 | 1 | Jarpetar | Jarpetar |
| GR-010 | 1 | 1 | 1 | Bolara | Prilaz Bolar na putu za Grožnjan |
| GR-011 | 1 | 1 | 1 | Kostanjica | Kod crkve |
| GR-012 | 1 | 1 | 1 | Kostanjica | Kod groblja |
| GR-013 | 1 | 1 | 1 | Antonci | Prilaz Antoncima kod autobusne čekaone |
| GR-014 | 1 | 1 | 1 | Završje | Završje |
| GR-015 | 1 | 1 | 1 | Meštri | Križanje Poropati-Završje |
| GR-016 | 1 | 1 | 1 | Šauli | Šauli |
| GR-017 | 1 | 1 | 1 | Makovci | Makovci |
| GR-018 | 1 | 1 | 1 | Mužići | Mužići |
| GR-019 | 1 | 1 | 1 | Šterna | Šterna |
| GR-020 | 1 | 1 | 1 | Filarija | Križanje Butori-Šterna-Filarija |
| GR-021 | 1 | 1 | 1 | Donja Gomila | Donja Gomila na cesti za Kuberton |
| GR-022 | 1 | 1 | 1 | Grožnjan | Grožnjan |
| GR-023 | 1 | 1 | 1 | Pertići | Pertići |

Komunalni otpad sa zelenih otoka preuzima komunalna tvrtka 6. MAJ d.o.o..

Količine komunalnog otpada u 2018. godini

Na području Općine Grožnjan je u 2018. godini komunalna tvrtka 6. MAJ d.o.o. u sklopu javne usluge prikupila 191,15 t komunalnog otpada.

Količine komunalnog otpada s područja Općine Grožnjan u 2018. godini prikazane su tablicom u nastavku.

Tablica 4. Količine komunalnog otpada s područja Općine Grožnjan u 2018. godini

| Ključni broj otpada | Naziv otpada | Prikupljena količina |
| --- | --- | --- |
| 15 01 06 | Miješana ambalaža | 21,83 t |
| 15 01 07 | Staklena ambalaža | 10,43 t |
| 20 01 10 | Tekstil | 0,75 t |
| 20 01 01 | Papir i karton | 16,36 t |
| 20 03 01 | Miješani komunalni otpad | 141,78 t |
| UKUPNO |  | 191,15 t |

Sakupljanje otpada po principu “od vrata do vrata” za korisne kategorije komunalnog otpada se ne odvija, već se reciklabilni otpad sakuplja putem spremnika s lokacija zelenih otoka koji su postavljeni na javnim površinama

Kretanje godišnjih količina komunalnog otpada s područja Općine Grožnjan u razdoblju od 2015.-2018. godine prikazano je grafičkim prikazom u nastavku.

Grafički prikaz 1. Godišnje količine komunalnog otpada s područja Općine Grožnjan u razdoblju 2015.-2018. godine

Prema navedenim podacima može se zaključiti da se na području Općine Grožnjan u 2018. godini odvojeno prikupilo 49,37 t komunalnog otpada, odnosno 25,83%. Također, vidljivo je kako je u 2018. godini zabilježen značajan pad proizvodnje komunalnog otpada. Takav pad proizvodnje komunalnog otpada javio se iz razloga što se u prijašnjim godinama glomazni otpad evidentirao kao miješani komunalni otpad, dok u 2018. godini ne postoje podaci o količinama glomaznog otpad koji je prikupljen s područja Općine Grožnjan.

- PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE GROŽNJAN

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) navedeno je kako su jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općina Grožnjan, dužne izraditi Plan gospodarenja otpadom te za prijedlog Plana ishodovati prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša. Općina je u 2018. godini izradila Plan gospodarenja otpadom Općine Grožnjan - Comune di Grisignana za razdoblje 2017. - 2022. godine kako bi se uskladila sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine. Nakon provedene javne rasprave i dobivene prethodne suglasnosti Plan gospodarenja otpadom Općine Grožnjan - Comune di Grisignana za razdoblje 2017. - 2022. godine usvojen je na 7. sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. travnja 2018. godine.

Tablica 5. Plan gospodarenja otpadom Općine Grožnjan - Comune di Grisignana za razdoblje 2017.-2022. godine

| JLS je izradila PGO temeljem ZOGO | DA |
| --- | --- |
| Puni naziv PGO | Plan gospodarenja otpadom Općine Grožnjan - Comune di Grisignana za razdoblje 2017. – 2022. godine |
| Ishodovana suglasnost IŽ (članak 21. ZOGO) | DA |
| Plan objavljen u Službenom glasilu | Službene novine Općine Grožnjan - Gazzetta ufficiale del Comune di Grisignana, broj 4/2018 (27.04.2018.) |
| Izmjene i dopune PGO | NE |
| Ciljevi iz PGO | - smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% - odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.) - odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada - odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada - odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada - unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom - unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada - sanirati lokacije onečišćene otpadom - kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti - unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom |
| Mjere PGO | - poticanje kućnog kompostiranja - provođenje zelene javne nabave za ustanove i tijela javne vlasti - provođenje općinskih poticaja - provođenje edukacije stanovništva - izrada i primjena novog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom - uspostava sustava doniranja hrane - provođenje mjera iz Plana sprječavanja nastanka otpada - vođenje točne evidencije o svim vrstama komunalnog otpada prikupljenog s područja Općine - uspostava rada mobilnog reciklažnog dvorišta - unaprijediti sustav odvojenog prikupljanja otpada sustavom „od vrata do vrata“ - uspostava sustava odvojenog prikupljanja biootpada - nabava nove komunalne opreme - uspostava kvalitetne službe komunalnog redarstva - sanacija divljih odlagališta otpada - provođenje akcija prikupljanja otpada - analiza sastava MKO |

- PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU

Na području Općine Grožnjan su u 2018. godini uočene 3 lokacije s nepropisno odbačenim otpadom u okoliš:

- Stanica, uz Županijsku cestu

- Kanjestran, uz potok

- Iza Stanice, kod mosta bivše željezničke pruge Parenzana

Lokacije Stanica i Kanjestran su u 2018. godini sanirane, dok je lokacija Iza Stanice u postupku sanacije.

- MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

Na području Općine se u 2018. godini nisu provodile posebne mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka.

Lokalna akcijska grupa (LAG) Sjeverna Istra provodi zajednički projekt edukacije o gospodarenju otpadom tiskanjem raznog promidžbenog materijala.

Putem mrežnim stranica Komunalne tvrtke mogu se preuzeti informativne brošure: Saznajte kako zbrinuti EE otpad, Saznajte kako zbrinuti zeleni otpad, Odvojeno prikupljanje otpada, Reciklažno dvorište, Smanji ponovno upotrijebi i popravi, Recikliranje (na hrvatskom i talijanskom jeziku), Kompostiranje i Otpadnici – slikovnica.

Osim navedenog, putem Komunalne tvrtke radilo se i na informiranju i edukaciji građana o održivom gospodarenju otpadom na način:

- Priprema i pokretanje službene Facebook stranice kampanje @izdvojisve6maj te objavljivanje tekstova na istoj

- Medijska promocija kampanje "Izdvoji s(v)e. Fai la differenza" tijekom održavanja info dana na televiziji (TV Istra) i radiju (Radio Eurostar) te na društvenoj mreži Facebook

Na području Općine Grožnjan je od 2018. godine u primjeni novi cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji je izrađen sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17). Novim cjenikom se dio javne usluge naplaćuje prema količini predanog otpada čime se potiče korisnike javne usluge na smanjenje ili sprječavanje nastanka otpada.

- POPIS PROJEKATA ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

Općina Grožnjan dužna je osigurati provedbu mjera gospodarenja otpadom na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada. Sredstva za provedbu ovog Plana potrebno je osigurati iz:

- vlastitih sredstava Općine i sredstva komunalne tvrtke,

- Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

- strukturnih i investicijskih fondova Europske unije namijenjenih zaštiti okoliša - Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 6 - Očuvanje i zaštita okoliša i promocija resursne učinkovitosti (6i - Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta),

- iz drugih izvora.

Tablica 6. Okvirni troškovi izgradnje sustava gospodarenja komunalnim otpadom (nije uračunat PDV) prema Planu gospodarenja otpadom Općine Grožnjan za razdoblje 2017.-2022. godine

| Vrsta troška | Okvirna ukupna cijena troška | Vrijeme troška |
| --- | --- | --- |
| Nabava kompostera | oko 50.000,00 kn | 2017., 2018., 2019. god. |
| Nabava sjeckalice za granje i vrtni otpad – 6.MAJ d.o.o. | oko 150.000,00 kn | 2020.god |
| Nabava bio-filtarskih poklopaca za spremnike u kojima se nalazi biorazgradivi otpad | oko 30.000,00 kn | 2018., 2019., 2020. god. |
| Nabava malih spremnika (kantica) za predaju otpadnog ulja u mobilnom reciklažnom dvorištu | oko 10.000,00 kn | 2018., 2019. god. |
| Edukacija | oko 10.000,00 kn/godišnje (više u početnim godinama kada je potrebna intenzivna edukacija) | Kontinuirano |
| Akcije prikupljanja otpada | oko 10.000,00 kn/godišnje | Kontinuirano |
| Sortirnica | 4.000.000,00 kn* | 2017.god. |
| Radno vozilo (smećar) – 1 kom | 1.500.000.00 kn* | 2017.god. |
| Edukacije i edukativni materijali | oko 300.000,00 kn* | 2017.god. |
| Radno vozilo (kipper) – 1 kom | 600.000,00 kn* | 2017.god. |
| Komunalna oprema, spremnici (ukupno) | oko 1.000.000,00 kn* | 2017.god. |

* ukupna cijena prema Planu nabave, roba radova i usluga za 2017. godinu komunalne tvrtke 6.MAJ d.o.o.

Tijekom 2018.godine sva su domaćinstva na području Općine Grožnjan dobila spremnike za miješani komunalni otpad i biorazgradivi otpad od komunalne tvrtke 6. MAJ d.o.o.

Za sanaciju dviju lokacija onečišćenih nepropisno odbačenim otpadom u okoliš (Stanica, uz Županijsku cestu i Kanjestran, uz potok) Općina Grožnjan je u 2018. godini izdvojila 1.000,00 kn za svaku lokaciju. Za još jednu lokaciju (Iza Stanice, kod mosta bivše željezničke pruge Parenzana) koja je u postupku sanacije planira se izdvojiti 2.000,00 kn u budućem razdoblju.

- ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Tablicom u nastavku dan je pregled mjera predviđenih za izvršenje u 2018. godini.

Tablica 7. Pregled mjera predviđenih za izvršenje u 2018. godini prema Planu gospodarenja otpadom Općine Grožnjan za razdoblje 2017.-2022. godine

| Redni broj | Predviđeno PGO za 2018. god | Izvršeno DA /NE / DJELOMIČNO | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Smanjenje ukupne količina proizvedenog komunalnog otpada | Da | Ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada u 2018. godini su najniže u proteklih par godina zbog manjka evidencije o količini glomaznog otpada s područja Općine Grožnjan u 2018. godini. |
| 2. | Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje otpada i kućno kompostiranje | Djelomično | Stanovnicima su u 2018. godini dodijeljeni spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada. |
| 3. | Omogućiti građanima korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta | Da | Usluga mobilnog reciklažnog dvorišta pružana je stanovnicima Općine Grožnjan u 2018. godini. |
| 4. | Uspostava kvalitetne službe komunalnog redarstva | Ne | Na području Općine Grožnjan nije u 2018. godini uspostavljena služba komunalnog redarstva. |
| 5. | Izmjena Odluke o komunalnom redu | Ne | U 2018. godini na području Općine nisu se usvojile izmjene Odluke o komunalnom redu. |
| 6. | Nadgledanje prostora Općine s ciljem uočavanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš | Da | Prostor Općine Grožnjan je u 2018. godini nadgledan s ciljem uočavanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš |
| 7. | Edukacija stanovništva | Djelomično | Na području Općine Grožnjan u 2018. godine vršila se edukacija stanovništva putem tiskanih materijala. |
| 8. | Općinski poticaji za dostizanje ciljeva u gospodarenju otpadom | Djelomično | Općina Grožnjan na svom području provodi općinske poticaje sukladno mogućnostima. |
| 9. | Organiziranje akcija prikupljanja otpada | Ne | Na području Općine Grožnjan nisu u 2018. godini organizirane akcije prikupljanja otpad. |
| 10. | Provođene zelene javne nabave | Djelomično | Općina Grožnjan na svom području provodi zelenu javnu nabavu sukladno mogućnostima. |
| 11. | Analize sastava MKO koji potječe s prostora Općine | Ne | Na području Općine Grožnjan u 2018. godini nije izrađena analiza sastava miješanog komunalnog otpada |
| 12. | Evidencija količina i vrsta otpada sakupljenog s prostora Općine | Djelomično | Na području Općine Grožnjan se u 2018. godini vodila evidencija o količinama prikupljenog komunalnog otpada. U budućem razdoblju potrebno je voditi evidenciju o prikupljenom krupnom (glomaznom) otpadu s područja Općine koja se nije zasebno vodila u 2018. godini. |

- ZAKLJUČAK

Ciljevi u gospodarenju otpadom do 2022. godine prema državnom Planu gospodarenja otpadom i trenutno stanje prikazani su tablicom u nastavku.

Tablica 8. Ciljevi u gospodarenju otpadom i trenutno stanje u 2018. godini na području Općine Grožnjan

| Cilj | Stanje (2018. godina) |
| --- | --- |
| Cilj 1.1: Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na 2015. godinu | - cilj do 2022. godine: 376,43 t - planirano 2018. godina: 387,76 t - stanje 2018. godina: 191,15 t U 2018. godini je na području Općine Grožnjan zabilježeno značajno smanjenje proizvodnje komunalnog otpada u odnosu na proteklih par godina. Takvo smanjenje se javilo zbog nepostojanja evidencije o količinama glomaznog otpada nastalog na području Općine u 2018. godini. Prema trenutnim podacima može se zaključiti kako je Općina dostigla cilj 1.1. |
| Cilj 1.2: Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad, glomazni otpad i dr.) | - cilj do 2022. godine: 237,75 t - planirano 2018. godina: 128,62 t - stanje 2018. godina: 49,37 t U 2018. godini zabilježeno je smanjenje količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u odnosu na proteklih par godina godinu. U budućem razdoblju biti će potrebno provoditi dodatne mjere kako bi se dostigao cilj odvojenog prikupljanja otpada. |
| Cilj 1.3: Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada | - cilj do 2022. godine: 58,64 t - planirano 2018. godina: 26,39 t - stanje 2018. godina: - U 2018. godini se biootpad koji je sastavni dio komunalnog otpada nije odvojeno prikupljao. Za dostizanje ovog cilja Općine će morati uspostaviti sustav odvojenog prikupljanja biootpada u budućem razdoblju. |
| Cilj 1.4: Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada | - cilj do 2022. godine: 99,06 t - planirano 2018. godina: 279,81 t - stanje 2018. godina: 141,78 t U 2018. godini je zabilježeno je smanjenje količina odloženog komunalnog otpada u odnosu na proteklih par godina iz razloga što se glomazni otpad nije odlagao na odlagalištu. Prema navedenim podacima može se zaključiti kako Općina Grožnjan prati planirani trend smanjenja odlaganja komunalnog otpada propisan ciljem 1.4. |
| Cilj 2.1: Odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada | - |
| Cilj 2.2: Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom | - odvojeno prikupljeno ambalaže (miješana i staklena) u 2017. godini: 32,26 t - odvojeno prikupljeno papira i kartona u čijem se sastavu nalazi otpadna ambalaža: 16,36 t Količine odvojeno prikupljene ambalaže u 2018. godini s područja Općine Grožnjan niže su od onih iz 2017. godine. Potrebno je u budućem razdoblju provoditi dodatne mjere kako bi se unaprijedio sustav gospodarenja otpadnom ambalažom. |
| Cilj 2.3: Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada | - odvojeno je u 2017. godini prikupljeno 0,75 t otpadnog tekstila Količine odvojeno prikupljenog tekstila u 2018. godini s područja Općine Grožnjan više su od onih iz 2017. godine što ukazuje na uspješnost mjera unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadnim tekstilom. |
| Cilj 3: Sanirati lokacije onečišćene otpadom | U 2018. godini na području Općine evidentirane su dvije lokacije na kojima se nalazi nepropisno odbačen otpad u okoliš od koje je jedna lokacija sanirana. |
| Cilj 4: Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti | U 2018. godini su se na području Općine provodile izobrazno-informativne aktivnosti u obliku tiskanja promotivnih materijala. |
| Cilj 5: Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom | U 2018. godini Općina je nadzirala svoje područje s ciljem uočavanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš. Komunalna tvrtka je u 2018. godini koristila očevidnike o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO) te su sve vrste i količine otpada evidentirane preko tih očevidnika. Komunalna tvrtka je također odradila godišnju prijavu u ROO (Registar onečišćavanja okoliša). U budućem razdoblju potrebno je voditi točnu evidenciju o količinama glomaznog otpada i komunalnog otpada prikupljenog mobilnim reciklažnim dvorištem na području Općine Grožnjan. |

Općina Grožnjan je u 2018. godini sukladno mogućnostima provodila mjere za uspostavu održivog sustava gospodarenja otpadom i dostizanje ciljeva propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.

U budućem vremenskom periodu Općina će morati provoditi dodatne mjere kako bi se do kraja planskog razdoblja (do 2022. godine) dostigli svi ciljevi u gospodarenju otpadom koji su planirani državnim Planom gospodarenja otpadom.

Grožnjan - Grisignana, 28. ožujka 2019.

Načelnik Općine Grožnjan –Comune di Grisignana

Claudio Stocovaz